CORPORATE DNA · MAPA DE INFRAESTRUTURA · 3 DE SETEMBRO DE 2026

Onde cada parte do ambiente digital está, e em nome de quem

Dezesseis ativos, mapeados contra a regra de titularidade que você definiu em 1º de setembro. Cada linha responde à mesma pergunta: já está na conta institucional, ou ainda não?

A REGRA QUE ESTE MAPA EXECUTA

“Sempre que possível, o owner institucional das nossas plataformas digitais deve ser singapore@corporatednaconsulting.com. E gostaria que Nitin e Nicole fossem adicionados como administradores internos sempre que a plataforma permitir.”

“Corporate DNA owns; our partners manage.”

Guilherme Mendes, 1º de setembro de 2026

O AMBIENTE INTEIRO NUMA TELA

Resumo

Cada camada, em nome de quem está a conta hoje, e em que pé está. A explicação completa de cada uma vem logo depois.

| MAPEADOS | EM NOME NOSSO | DONO DESCONHECIDO | ESPERANDO DECISÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ativos entre domínio, hospedagem, Microsoft, analytics e treinamento | 4 contas na Dev em Dobro, cada uma com caminho de transferência | 5 ninguém confirmou ainda quem responde por elas | 2 as duas com data, na próxima seção |

| CAMADA | FORNECEDOR | CONTA EM NOME DE | DONO INTERNO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — DOMÍNIO E DNS |  |  |  |  |
| Domínio | WebNic, revendido pela Axon | Corporate DNA | Rhea Leckie | ESPERANDO A RHEA |
| Travas do registrador | WebNic, via Axon | — | n/a | AUSENTES |
| Zona de DNS | Cloudflare | Corporate DNA | caixa não confirmada | DONO DESCONHECIDO |
| 2 — SITE |  |  |  |  |
| Site WordPress antigo | Axon | Corporate DNA | n/a | ENCERRA EM 30/09 |
| Site novo | Vercel | Dev em Dobro | a transferir | TRANSFERÊNCIA PLANEJADA |
| CMS | Vercel | Dev em Dobro | a transferir | TRANSFERÊNCIA PLANEJADA |
| Banco de conteúdo | Supabase | Dev em Dobro | a transferir | TRANSFERÊNCIA PLANEJADA |
| Banco antigo | Neon | Dev em Dobro | n/a | DESCARTÁVEL APÓS O LANÇAMENTO |
| E-mail transacional | Resend | Dev em Dobro | a transferir | TRANSFERÊNCIA PLANEJADA |
| 3 — MICROSOFT E PRODUTIVIDADE |  |  |  |  |
| E-mail, SharePoint, Teams | Microsoft 365 | Tenant da Corporate DNA | não documentado | DONO DESCONHECIDO |
| Outros remetentes autorizados | Zoho, SendGrid, Mailchimp e mais dois | desconhecido | em aberto | DONO DESCONHECIDO |
| Antivírus corporativo | Bitdefender, via Axon | Corporate DNA | em aberto | TERMINADO |
| 4 — ANALYTICS E BUSCA |  |  |  |  |
| Google Analytics 4 | Google | Corporate DNA | Nicole Phoon | RESOLVIDO EM 03/09 |
| Google Search Console | Google | desconhecido | conta institucional | ESPERANDO A AXON |
| Universal Analytics | Google | Corporate DNA | n/a | SÓ CONSULTA |
| 5 — PLATAFORMA DE TREINAMENTO |  |  |  |  |
| LMS | a confirmar | desconhecido | desconhecido | NÃO IDENTIFICADO |

O QUE PRECISO DE VOCÊS

Duas decisões, as duas com data

Decisão 1 — Rhea: um reply-all destrava o contato do domínio

A Axon já tem o pedido e confirmou que não é cobrado — eles permitem três atualizações de contato administrativo sem custo. E como o Amit conhece a Rhea pessoalmente, a resposta dela basta: a carta em papel timbrado deixou de ser necessária por esse caminho. O Rico cobrou de novo na manhã de 3 de setembro.

Enquanto essa resposta não chega, o contato administrativo do domínio continua sendo a caixa de alguém que saiu da empresa — e o domínio vence em 13 de outubro. As travas do registrador, que também estão ausentes, devem ser ligadas no mesmo pedido.

A Rhea confirma por Reply-all que autoriza a Axon a colocar o contato administrativo como rhea.l@corporatednaconsulting.com e a remover a caixa da Allison Vickery da correspondência do domínio.

Decisão 2 — Corporate DNA: estender a hospedagem antiga por um trimestre, ou deixar encerrar

Você escreveu em 1º de setembro que, se precisássemos passar de 30/09, avaliaríamos apenas uma extensão curta. A Axon respondeu com o preço: não dá para estender por mês, o mínimo é um trimestre — 1º de outubro a 31 de dezembro de 2026, SGD 150. Sem ela, a janela de rollback do site antigo encolhe conforme a virada se aproxima:

| DATA DA VIRADA | ROLLBACK DISPONÍVEL |
| --- | --- |
| 16 de setembro | 14 dias — as duas semanas cheias |
| 23 de setembro | 7 dias |
| 30 de setembro em diante | Nenhum |

Com a extensão, essa tabela deixa de importar e a data de lançamento passa a ser escolhida por mérito, e não contra uma fatura de hospedagem. Minha recomendação é pegar: é a linha mais barata deste documento e a única que compra liberdade de cronograma.

Confirmar à Axon por Reply-all se querem a extensão de três meses. Se não, eles seguem com a hospedagem encerrando em 30 de setembro.

JÁ ESTÁ DE PÉ

O que está protegendo a Corporate DNA hoje

Uma lista de lacunas, lida sozinha, soa pior do que a situação é. Tudo nesta seção já está funcionando, não é plano.

A autorização está registrada

Você confirmou por escrito em 1º de setembro que a Dev em Dobro está autorizada a coordenar a migração. A Axon reconheceu e registrou. Ninguém está agindo com permissão informal.

A virada não encosta no e-mail

Só dois registros mudam: o A do apex e o www. MX, SPF, DKIM e DMARC ficam intactos, então o Microsoft 365 não é afetado. A Axon tem essa sequência por escrito e concordou com ela.

A visibilidade de busca é protegida antes da troca

52 redirects mapeados a partir dos URLs do site atual; títulos, meta, canonical, JSON-LD, sitemap e robots vêm da própria aplicação. A continuidade do GA4 é item de checklist da virada, não de pós-lançamento.

O ambiente antigo não some em silêncio

A data de encerramento é conhecida e está por escrito, e um backup completo de arquivos, banco e mídias está sendo providenciado antes dela. A Axon confirmou depois que uma hora de manutenção normalmente basta para essa tarefa.

O modo Under Attack é tratado de propósito

Ele fica ligado durante a mudança e a validação, e sai no go-live, porque desafia todo visitante e bloqueia buscadores. A Axon será avisada quando for desligado.

As contas em nome nosso estão declaradas

Estão listadas abaixo com caminho e destino de transferência — a conta institucional que vocês escolheram. Declará-las é o motivo deste documento existir.

INVENTÁRIO

Ativo por ativo

Estado-alvo de toda linha: a conta institucional é dona, Nitin e Nicole administram, e os parceiros técnicos ficam com as permissões necessárias para operar.

1 — DOMÍNIO E DNS

O domínio não vai sair do lugar. Continua registrado na WebNic e comprado através da Axon, exatamente como está hoje. A única mudança pedida é a do contato administrativo, que hoje é a caixa de alguém que saiu da Corporate DNA — mais as travas do registrador, que deveriam estar ligadas desde sempre. Levar o domínio para um registrador que a Corporate DNA controle direto vale considerar depois, numa semana calma: exige um código de transferência enviado justamente para aquela caixa quebrada e reinicia uma trava de 60 dias da ICANN, então é a coisa errada para tentar na mesma janela do lançamento.

corporatednaconsulting.com   WebNic, revendido pela Axon

ESPERANDO A RHEA

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA, pelo portal de faturamento da Axon | DONO INTERNO Rhea Leckie — acordado, ainda não registrado |
| --- | --- |

Vence em 13 de outubro de 2026. A Axon faz a troca de contato sem custo assim que a Rhea confirmar por reply-all.

Travas do registrador   WebNic, via Axon

AUSENTES

| CONTA EM NOME DE — | DONO INTERNO n/a |
| --- | --- |

Nem clientTransferProhibited nem clientUpdateProhibited estão ligadas. A maioria dos registradores liga a trava de transferência por padrão. Não custa nada e deve ir junto com a troca de contato.

Zona de DNS   Cloudflare

DONO DESCONHECIDO

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA — qual caixa é dona ainda não foi confirmado | DONO INTERNO passar para a conta institucional |
| --- | --- |

Operacional. A Dev em Dobro tem assento de administrador desde 13 de agosto, e é isso que torna a virada independente da Axon. O aviso de aceite do convite caiu na caixa da Allison Vickery, então a titularidade da conta precisa ser verificada e repontada.

2 — SITE

Site WordPress antigo   Axon, pacote Axon-P500

ENCERRA EM 30/09

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA | DONO INTERNO n/a — vai ser desligado |
| --- | --- |

Marcado como Cancelled, com o período terminando em 30 de setembro. Extensão de três meses disponível por SGD 150 — ver Decisão 2.

Site novo   Vercel

TRANSFERÊNCIA PLANEJADA

| CONTA EM NOME DE Dev em Dobro | DONO INTERNO a transferir |
| --- | --- |

Criar um time da Corporate DNA na conta institucional, transferir o projeto, adicionar Nitin e Nicole. Sem downtime e sem mexer em código.

CMS   Vercel

TRANSFERÊNCIA PLANEJADA

| CONTA EM NOME DE Dev em Dobro | DONO INTERNO a transferir |
| --- | --- |

Mesma conta, mesma transferência, mesma janela do site.

Banco de conteúdo   Supabase

TRANSFERÊNCIA PLANEJADA

| CONTA EM NOME DE Dev em Dobro | DONO INTERNO a transferir |
| --- | --- |

Guarda todo o conteúdo autoral — cases, Solutions, pessoas e parcerias. Transfere para uma organização da Corporate DNA, com Nitin e Nicole como administradores.

Banco antigo   Neon

DESCARTÁVEL APÓS O LANÇAMENTO

| CONTA EM NOME DE Dev em Dobro | DONO INTERNO n/a |
| --- | --- |

Cópia somente leitura, guardada como janela de rollback da migração de banco. Não exige ação; está listada para não ser descoberta depois.

E-mail transacional   Resend

TRANSFERÊNCIA PLANEJADA

| CONTA EM NOME DE Dev em Dobro | DONO INTERNO a transferir |
| --- | --- |

Manda os e-mails de login e recuperação de senha do CMS. Pequeno, mas é um remetente que fala com o cliente, então entra no mesmo handover.

3 — MICROSOFT E PRODUTIVIDADE

E-mail, SharePoint, Teams   Microsoft 365

DONO DESCONHECIDO

| CONTA EM NOME DE Tenant da Corporate DNA | DONO INTERNO administrador não documentado |
| --- | --- |

O roteamento de e-mail está confirmado como Microsoft 365, e a virada não encosta nele. A Eztech (Tay Weida) é o administrador provável — ele está na thread e diz ter assumido a TI. Vale confirmar por escrito em vez de supor.

Outros remetentes autorizados   Zoho, SendGrid, Mailchimp, um smarthost e uma faixa de IP

DONO DESCONHECIDO

| CONTA EM NOME DE desconhecido | DONO INTERNO em aberto |
| --- | --- |

Cinco entradas no registro SPF do domínio estão autorizadas a enviar e-mail como Corporate DNA. Cada uma precisa de um dono com nome, ou de ser removida.

Antivírus corporativo   Bitdefender, via Axon

TERMINADO

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA | DONO INTERNO em aberto |
| --- | --- |

Licença de S$ 720/ano, terminada desde 1º de março de 2025. Ninguém renovou. Está fora do projeto do site, mas é o mesmo padrão: um serviço que caducou porque não tinha dono.

4 — ANALYTICS E BUSCA

Google Analytics 4   Google

RESOLVIDO EM 03/09

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA | DONO INTERNO Nicole Phoon |
| --- | --- |

A Nicole criou uma Conta Google e a Axon a adicionou como administradora na manhã de 3 de setembro. Falta ela aceitar o convite. A propriedade tem histórico real — cerca de 5 mil sessões em 2025 — e é por isso que o site novo vai reportar para essa mesma propriedade, em vez de uma nova.

Google Search Console   Google

ESPERANDO A AXON

| CONTA EM NOME DE desconhecido | DONO INTERNO a conta institucional |
| --- | --- |

Existe um registro de verificação do Google na zona de DNS, então há uma propriedade em algum lugar. A Axon está verificando quem a controla hoje. É este produto que carrega o histórico de busca e a verificação de propriedade.

Universal Analytics   Google

SÓ CONSULTA

| CONTA EM NOME DE Corporate DNA — mesma conta | DONO INTERNO n/a |
| --- | --- |

Descontinuado pelo Google. Não pode ser convertido e o histórico não migra. Não exige ação.

5 — PLATAFORMA DE TREINAMENTO

LMS   a confirmar com a Corporate DNA

NÃO IDENTIFICADO

| CONTA EM NOME DE desconhecido | DONO INTERNO desconhecido |
| --- | --- |

Foi levantado como algo que poderia dividir hospedagem com o site. Verificado em 3 de setembro: nenhum subdomínio de LMS resolve neste domínio — testei 34 nomes prováveis, nenhum responde, e não há registro curinga. Então ou roda em outro domínio, ou num nome que não consegui adivinhar. Quatro perguntas: qual plataforma, em que endereço o aluno acessa, quem contratou, e se está no servidor da Axon que desliga em 30 de setembro.

Compilado em 3 de setembro de 2026 a partir da correspondência com a Axon, do portal de faturamento da Corporate DNA, dos registros de DNS ao vivo e da configuração de deploy do próprio projeto. Dúvidas comigo. — Ricardo, Dev em Dobro